目  录

一、产品定位与边界	2

二、核心用户与成功标准	2

三、核心概念定义	4

四、平台两大核心闭环链路	5

五、平台核心功能模块（全角色视角）	6

六、功能实现优先级	7

七、AI 能力应用与设计规范	8

八、UI / 交互实现基础规范	9

物流数字化解决方案智能门户平台核心功能梳理

全平台核心功能清单

| 功能板块 | 核心模块 | 核心功能点 | 适用角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal 前端（采购方） | AI 交互与需求中心 | AI 对话助手、需求实时结构化、上下文动态追问、对话保存回溯、需求标签生成、完整性检查、我的需求库 | 企业购买方 |
|  | 方案推荐与 DIY 工作台 | 智能方案匹配、组合方案推荐、方案详情展示、多方案横向对比、推荐结果修正、方案 DIY 控制台 | 企业购买方 |
|  | 在线试用工作台 | 环境初始化、数据实验室、试用向导、核心功能试用、试用记录与报告生成 | 企业购买方 |
|  | 反馈与跟进中心 | 一键反馈提交、购买意向申请、处理进度追踪 | 企业购买方 |
| Admin 后台 - 供方工作台 | 产品与方案维护 | AI 辅助录入、全生命周期管理、版本日志生成、信息编辑审核、行业方案配置 | 产品提供方 |
|  | 试用资源管控 | 试用环境配置、数据集中心、试用报告模板引擎 | 产品提供方 |
|  | 线索转化与反馈处理 | 线索工作台、用户全景画像、反馈响应中心、线索跟进管理 | 产品提供方 |
| Admin 后台 - 平台管理工作台 | 内容与厂商审核 | 审核任务大厅、产品 / 方案审核、审核结果同步发布、供方入驻管理 | 平台管理方 |
|  | 全局运营监控 | 实时运营看板、供方绩效雷达图、数据统计分析、合规与异常监控 | 平台管理方 |
|  | 系统配置与 AI 调优 | AI 调优工具箱、基础字典管理、试用资源全局管控 | 平台管理方 |
|  | 权限 / 安全 / 审计管理 | RBAC 权限矩阵、数据隔离安全管控、全链路审计日志 | 平台管理方 |

- 一、产品定位与边界

- 1.1 产品一句话定义

面向物流行业的 AI 对话驱动解决方案选型与验证平台，打通 “需求采集→方案推荐→在线试用→反馈回流” 全闭环，为采购方提供精准的选型与试用服务，为产品提供方搭建数字化管理渠道，为平台管理方实现一体化运营管控。

- 1.2 产品边界（当前重点 / 非重点）

- 重点做：AI 对话式需求采集、智能方案匹配、在线仿真试用、试用报告自动生成、反馈 / 意向闭环管理、产品 / 方案全生命周期管理、多角色权限管控。

- 不重点做：仅提供截图 / 文档 / 人工咨询的纯内容型应用商店、无试用验证与反馈闭环的流量曝光型平台。

- 二、核心用户与成功标准

平台核心用户分为企业购买方、产品提供方、平台管理方三类，各角色权责清晰，核心任务与成功标准可量化。

- 2.1 企业购买方（Portal 前端核心用户）

核心任务：将模糊的物流数字化需求转化为结构化选型指标，快速找到适配产品 / 组合方案并完成在线试用验证，降低采购试错成本与风险。成功标准：

- 1. 从进入平台到获取 1-3 套适配方案≤15 分钟（含 AI 对话需求采集）；

- 2. 完成一次在线试用并生成标准化试用报告≤1 小时（使用样例数据可进一步缩短）；

- 3. 试用后可一键提交反馈 / 购买意向，且能实时追踪处理状态。

- 2.2 产品提供方（Admin 后台供方工作台用户）

角色定位：平台 “玩家”，仅可管理自身产品 / 方案及试用配置，跟进采购线索，无跨厂商数据查看和系统全局设置权限。核心任务：高效完成产品 / 方案上架与试用配置，获取精准采购线索和试用反馈，基于反馈优化产品 / 方案。成功标准：

- 1. 产品 / 方案上架审核流程闭环（提交→审核→发布 / 驳回）≤1 个工作日；

- 2. 试用反馈与采购意向响应时效≤24 小时，线索跟进转化率可统计、可追溯；

- 3. 自有产品 / 方案的试用数据、操作记录、反馈信息可全维度查看、导出。

- 2.3 平台管理方（Admin 后台平台管理用户）

角色定位：平台 “裁判” 与 “管家”，拥有最高权限，负责全局合规审核、权限分配、系统参数配置、AI 策略优化，可跨组织查看全量数据。核心任务：保障平台内容合规与运行稳定，通过数据监控优化 AI 推荐策略，协调供需双方完成反馈 / 线索闭环管理。成功标准：

- 1. 平台访问、对话、推荐等关键数据全链路可追溯、可可视化；

- 2. AI 推荐准确度、试用转化率等核心指标可优化、可量化；

- 3. 平台违规内容、异常操作可实时监控、自动告警。

- 三、核心概念定义

- 3.1 线索（Lead）

平台商业化核心纽带，指采购方产生的高意向物流数字化产品 / 方案采购业务机会，是包含 “身份 + 需求 + 行为 + 转化” 的完整全景画像，而非单一联系方式。线索构成：身份标签、需求背景、行为轨迹、转化信息；线索产生场景：咨询型线索（点击 “咨询供方”）、体验型线索（完成试用生成报告）、直连型线索（点击 “我有意向”）。

- 3.2 产品（Product）vs 方案（Solution）

平台核心逻辑：基于原子化 “产品” 能力，重组为物流行业细分场景 “方案”，支持 AI 自动推荐与用户手动 DIY。

产品

物流数字化能力最小单元，按粒度分三类，均支持独立上架、审核、试用配置：

- 1. 系统型：完整交钥匙工程，有独立登录页、数据库和多角色体系（如 TMS、WMS）；

- 2. 模块型：物流业务流功能组件，含独立 UI，可完成闭环操作（如智能对账、温度监控模块）；

- 3. 原子能力型：计算 / 算法插件，无独立 UI，为其他产品提供支持（如路径优化算法、OCR 识别 API）。

方案

由 1 个或多个产品按物流细分场景重组的能力集合，含组合逻辑、核心价值、实施成本等信息，重组方式分两类：

- 1. AI 驱动：基于采购方结构化需求，系统自动抽选组合生成 1-3 套预装方案；

- 2. 用户驱动：采购方手动勾选产品，拖拽调整组合逻辑，创建自选方案。

- 四、平台两大核心闭环链路

平台架构围绕采购方 Portal 前端闭环和管理后台 Admin 闭环搭建，链路联动、数据互通，实现全流程贯通。

- 4.1 Portal 前端闭环：采购方「需求→推荐→试用→报告→反馈 / 意向」

- 1. 平台入口：支持登录 / 扫码 / 游客模式，识别或引导补全用户基础信息；

- 2. AI 需求采集：AI 助手多轮对话，将自然语言转化为结构化需求；

- 3. 方案智能推荐：匹配产品 / 方案库，输出 1-3 套适配方案，标注匹配度与理由；

- 4. 在线试用初始化：自动生成临时仿真环境、演示租户和试用账号；

- 5. 试用数据配置：支持上传自有脱敏数据或选择平台样例数据，数据隔离存储；

- 6. 核心功能体验：适配功能权限，实时记录用户操作行为；

- 7. 试用报告生成：自动整理数据，生成标准化报告，支持查看 / 下载 / 打印；

- 8. 反馈 / 意向提交：一键提交评分、反馈及意向，信息推送至产品提供方；

- 9. 进度追踪：实时查看反馈 / 意向的处理状态。

- 4.2 Admin 后台闭环：供方 / 管理方「资源管理→流程审核→线索运营→系统调优」

- 1. 资源上架：产品提供方完成产品 / 方案信息录入与试用配置，提交审核；

- 2. 内容审核：平台管理方对上架内容进行合规性、准确性审核，优质内容打标推荐；

- 3. 线索运营：产品提供方跟进线索，平台管理方监控转化全流程，协调供需双方；

- 4. 反馈处理：产品提供方接收并回复试用反馈，将问题转化为产品优化建议；

- 5. 系统调优：平台管理方基于全链路数据，优化 AI 策略，配置系统全局参数。

- 五、平台核心功能模块（全角色视角）

平台功能分为 Portal 前端、Admin 后台 - 供方工作台、Admin 后台 - 平台管理工作台三大板块，权限隔离、数据互通，融入 AI 与标准化系统能力。

- 5.1 Portal 前端（采购方专属）

聚焦采购方核心流程，功能简洁、操作门槛低，包含四大核心模块。

- 5.1.1 AI 交互与需求中心

实现需求的智能化采集、结构化转化与管理，核心为 AI 多轮对话引导，将模糊需求转化为选型指标，支持需求纠错、复用与回溯，确保需求完整有效。

- 5.1.2 方案推荐与 DIY 工作台

基于产品知识图谱实现智能方案匹配，输出可对比的适配方案，展示详情与推荐理由；支持多方案横向对比、推荐结果修正，同时提供手动 DIY 方案功能，满足个性化需求。

- 5.1.3 在线试用工作台

采购方核心试用载体，全程线上完成，无需额外部署。自动生成临时试用环境，支持自有数据上传脱敏或样例数据使用，引导用户体验核心功能，实时记录操作并自动生成标准化试用报告。

- 5.1.4 反馈与跟进中心

支持采购方一键提交试用评分、问题反馈与购买意向，表单标准化且有数据安全提示；可可视化追踪反馈 / 意向单的处理状态，同步查看供方处理意见。

- 5.2 Admin 后台 - 供方工作台（产品提供方专属）

聚焦产品提供方核心任务，仅可操作自身组织数据，包含三大核心模块。

- 5.2.1 产品与方案维护

整合 AI 辅助与标准化管理能力，支持产品 / 方案信息快速录入、审核提交，实现全生命周期状态管理，记录操作台账，可拖拽式配置行业方案，生成版本日志。

- 5.2.2 试用资源管控

为自有产品 / 方案配置试用资源，包括试用环境、模拟样例数据集，支持自定义试用报告模板，保障采购方试用体验，实现试用资源精细化管理。

- 5.2.3 线索转化与反馈处理

以 CRM 风格展示采购线索，标注来源与意向度，可查看采购方全景行为画像；集中处理试用反馈，在线回复并转化为内部优化建议，记录线索跟进日志，实现转化全流程追溯。

- 5.3 Admin 后台 - 平台管理工作台（平台管理方专属）

最高权限操作端，聚焦全局管控与优化，保障平台稳定合规运行，包含四大核心模块。

- 5.3.1 内容与厂商审核

把控平台内容与入驻质量，集中处理产品 / 方案 / 试用配置审核任务，人工复核并反馈结果；审核供方企业资质，配置供方账号与资源限额，管理入驻状态。

- 5.3.2 全局运营监控

实现平台数据可视化监控分析，展示 PV/UV、推荐成功率等核心运营数据，多维度分析供方绩效；统计各维度业务数据，监控违规与异常操作，触发自动告警。

- 5.3.3 系统配置与 AI 调优

实现平台全局参数与 AI 能力精细化管理，提供 AI 调优工具箱，维护产品知识图谱与基础字典，监控并调配全平台试用资源，保障 AI 推荐与系统运行效果。

- 5.3.4 权限 / 安全 / 审计管理

基于 RBAC 实现多角色精细化权限配置，支持模拟登录排查故障；对数据进行隔离与加密存储，监控访问行为；记录平台所有关键操作的审计日志，永久保存可追溯。

- 六、功能实现优先级

按 P0（第一阶段必做）、P1（第二阶段增强）划分，P0 跑通核心最小闭环，P1 实现效率提升与体验优化，分步落地、快速迭代。

- 6.1 P0（第一阶段：跑通核心最小闭环）

采购方 Portal 前端

- 1. AI 对话采集 + 智能方案匹配 + 方案横向对比；

- 2. 试用环境自动生成 + 样例数据试用 + 试用报告生成；

- 3. 一键提交反馈 / 意向 + 处理状态追踪；

- 4. 基础版推荐结果反馈与修正 + 修正历史记录。

产品提供方工作台

- 1. 产品 / 方案基础信息录入 + 审核提交 + 状态查看；

- 2. 产品 / 方案一键上下线 + 版本日志生成；

- 3. 试用环境基础配置 + 线索 / 反馈查看 + 在线回复。

平台管理方工作台

- 1. 产品 / 方案审核 + 结果反馈 + 自动发布；

- 2. 采购方 / 供方 / 管理方 RBAC 基础权限配置；

- 3. 数据基础隔离 + 关键操作审计日志 + 核心运营数据统计；

- 4. AI 对话与推荐基础策略配置。

- 6.2 P1（第二阶段：闭环增强与效率提升）

采购方 Portal 前端

- 1. 方案 DIY 工作台（手动组合产品）；

- 2. 自有数据上传 + 脱敏处理；

- 3. 需求库复用 + 历史报告 / 反馈记录查看；

- 4. 个性化首页 + 多轮推荐修正 + 对比 / 需求报告导出。

产品提供方工作台

- 1. AI 辅助产品信息录入（自动打标 / 卖点生成）；

- 2. 拖拽式方案配置 + 试用报告模板自定义；

- 3. 线索全景画像 + 跟进日志 + 批量导出；

- 4. 产品 / 方案全生命周期精细化管理。

平台管理方工作台

- 1. 全维度实时运营看板 + 供方绩效分析；

- 2. AI 调优工具箱（Prompt 版本管理 / 算法权重微调等）；

- 3. 供方入驻全流程管理 + 试用资源全局管控；

- 4. 敏感词过滤 + 异常操作自动告警 + 合规审计精细化；

- 5. 平台通用模板管理。

- 七、AI 能力应用与设计规范

平台将 AI 能力嵌入关键业务节点，辅以人工干预与监管机制，确保 AI 能力可控、可优化、可量化，非全盘 AI 应用。

- 7.1 AI 能力核心应用场景

AI 主要应用于需求采集、产品上架、方案匹配、试用与报告四大阶段，实现自然语言转结构化指标、辅助信息录入、智能方案组合、试用报告自动生成等功能，核心价值为提升效率、精准匹配、降低操作门槛。

- 7.2 AI 能力量化评价指标

设定可量化指标作为 AI 调优依据，包括：需求准确度（结构化指标与人工纠偏重合率）、推荐转化率（点击推荐方案进入试用比例）、报告采纳率（下载认可报告比例）、人效比（AI 与人工初选方案时间对比）、推荐修正满意度（≥85% 为达标）。

- 7.3 AI 架构与监管机制

多 Agent 协同架构

采用 Planner、Searcher、Evaluator 三大 Agent 协同实现 AI 能力，分别负责需求采集引导、产品 / 方案语义检索、匹配结果打分与推荐理由生成。

AI 监管与反滥用机制

- 1. RAG 检索增强生成：仅基于平台已审核内容回答，避免 AI 幻觉；

- 2. 人工干预：管理方可强制修正 AI 错误指标与偏差方案，数据回流为训练语料；

- 3. 合规审计：记录 AI 对话与推荐结果，定期合规抽检；

- 4. 思考过程可视化：展示 AI 推荐思路，提升采购方信任感。

- 八、UI / 交互实现基础规范

基于 Ant Design Vue 制定全局 UI / 交互规范，适用于全平台界面，保障界面统一、操作流畅、体验一致。

- 8.1 全局布局规范

- 1. Portal 前端：顶部导航 + 居中大宽屏布局，AI 对话框为浮窗 / 右侧固定侧边栏，不遮挡主内容；

- 2. Admin 后台：左侧侧边菜单 + 顶部面包屑 + 标签页布局，所有表单统一垂直布局。

- 8.2 核心组件使用规范

- 1. Modal 弹框：默认宽度 600px，按钮统一为 “确定 / 取消”，新建与编辑复用弹框；

- 2. Table 表格：首末列固定，列数过多支持水平滚动，大数据量实现虚拟滚动；

- 3. 搜索框：防抖处理（300ms），支持多条件组合搜索与历史记录；

- 4. 按钮与状态：按重要程度区分按钮样式，状态变更配合平滑过渡动画。

- 8.3 性能优化规范

- 1. 懒加载：方案图片、报告截图等元素进入视口才加载，减少首屏加载时间；

- 2. 大数据处理：线索、日志等模块采用分页 + 虚拟滚动，支持快速筛选；

- 3. 缓存机制：本地缓存高频访问数据，减少重复请求；

- 4. 试用环境优化：按需创建 + 资源复用，确保环境初始化≤3 分钟。